Retail Recommender System v2.1.0 Plan de Integración — Liquid AI LFM2-ColBERT-350M · LFM2-24B-A2B · LFM2.5-1.2B Documento técnico para desarrolladores

| Versión | 1.0.0 — Abril 2026 |
| --- | --- |
| Estado | Plan aprobado — Listo para implementación |
| Sistema base | main_unified_redis.py — single entry point (dead code eliminado) |
| Bug resuelto | hybrid_detector.py TRANSACTIONAL→INFORMATIONAL override — FIXED |
| Prerequisito OK | Dead code eliminado: main_*.py variants removidas |

# Índice

0. Resumen ejecutivo y decisiones de diseño

1. Arquitectura de la integración

2. Prerequisitos e infraestructura

3. FASE A — LFM2-24B via OpenRouter (Personalización MCP)

4. FASE B — LFM2.5-1.2B via OpenRouter (KB Contextualización)

5. FASE C — LFM2-ColBERT-350M self-hosted (Retrieval semántico)

6. Testing y validación de calidad por fase

7. Estrategia de rollback

8. Proyección de costos

9. Referencia de variables de entorno

10. Cronograma y responsabilidades

# 0. Resumen Ejecutivo y Decisiones de Diseño

## 0.1 Objetivo

Integrar los modelos LFM2 de Liquid AI para reemplazar progresivamente los componentes de IA del sistema, reduciendo costos de API en ~90% manteniendo o mejorando la calidad conversacional. La integración se hace en tres fases independientes, cada una con feature flag propio y rollback de un solo comando.

## 0.2 Qué se reemplaza y qué no

| Componente | Actual | Con Liquid AI | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP personalización | Claude Sonnet ($3/$15 per 1M) | LFM2-24B via OpenRouter ($0.03/$0.12) | A |
| KB contextualización | Claude Haiku ($0.25/$1.25 per 1M) | LFM2.5-1.2B via OpenRouter ($0.01/$0.02) | B |
| Product retrieval | TF-IDF vectorizer (bag-of-words) | LFM2-ColBERT-350M self-hosted ($0/mes) | C |
| Intent detection | sklearn TF-IDF + LR (96.26%) | Sin cambios — ya es óptimo | — |
| Conversational state | Redis + ConversationStateManager | Sin cambios | — |
| KB Knowledge Base | Neon PG + Redis triple-layer cache | Sin cambios | — |
| Frontend widget | React 18 UMD bundle | Sin cambios | — |

## 0.3 Principios de diseño de esta integración

- Zero breaking changes: Cada fase usa un feature flag independiente (default: OFF). El sistema en producción no cambia su comportamiento hasta que el flag se activa explícitamente.

- Fallback siempre disponible: Si el cliente LFM falla o el flag está OFF, el sistema cae al comportamiento original (Claude). Nunca HTTP 500 por causa de Liquid AI.

- Un cambio a la vez: Las fases A, B y C son completamente independientes. Se pueden implementar en cualquier orden o no implementar alguna.

- Validación antes de commit: Cada fase incluye un test de calidad obligatorio (A/B) antes de hacer el switch a 100% del tráfico.

- Arquitectura existente respetada: Se extiende claude_config.py, ServiceFactory y el patrón de dependency injection ya establecidos. No se introduce nueva arquitectura de configuración.

# 1. Arquitectura de la Integración

## 1.1 Visión general: tres puntos de integración

Los tres modelos de Liquid AI entran al sistema por puntos de integración quirúrgicos, sin modificar la arquitectura existente.

REGLA FUNDAMENTAL: LFM2-24B y LFM2.5-1.2B se acceden vía OpenRouter usando el SDK de openai (API compatible con OpenAI). LFM2-ColBERT-350M se self-hostea en un microservicio Cloud Run separado y se llama vía HTTP interno. Son integraciones independientes con dependencias independientes.

El flujo de decisión con todos los flags activos sería:

User query (POST /v1/mcp/conversation)

│

├─ Intent detection (sklearn — SIN CAMBIOS)

│

├─ TRANSACTIONAL path:

│ ├─ HybridRecommender.get_recommendations()

│ │ ├─ [FASE C activa] LFM2ColBERTClient.search(query) → product_ids

│ │ ├─ TF-IDF (fallback si ColBERT falla)

│ │ └─ Google Retail API

│ └─ MCPPersonalizationEngine._generate_response()

│ ├─ [FASE A activa] OpenRouter → LFM2-24B-A2B

│ └─ Anthropic → Claude Haiku (fallback)

│

└─ INFORMATIONAL path:

├─ KB lookup (Neon/Redis — SIN CAMBIOS)

└─ KBContextualizer.contextualise()

├─ [FASE B activa] OpenRouter → LFM2.5-1.2B

└─ Anthropic → Claude Haiku (fallback)

## 1.2 Arquitectura del LLM client unificado

La pieza central de las Fases A y B es un nuevo archivo: src/api/core/llm_client.py — un adaptador que presenta la misma interfaz asíncrona independientemente del proveedor subyacente (Anthropic o OpenRouter).

# src/api/core/llm_client.py (nuevo archivo — FASE A prerequisito)

from anthropic import AsyncAnthropic

from openai import AsyncOpenAI

import os, logging

log = logging.getLogger(__name__)

class LLMResponse:

"""Respuesta normalizada, independiente del proveedor."""

def __init__(self, content: str, model: str, input_tokens: int, output_tokens: int):

self.content = content

self.model = model

self.input_tokens = input_tokens

self.output_tokens = output_tokens

class UnifiedLLMClient:

"""

Wrapper que abstrae Anthropic vs OpenRouter.

Expone un único método async: complete(system, user) -> LLMResponse

El caller nunca sabe qué proveedor se está usando.

"""

def __init__(self, provider: str, model: str, max_tokens: int, temperature: float):

self.provider = provider # 'anthropic' ¦ 'openrouter'

self.model = model

self.max_tokens = max_tokens

self.temperature = temperature

if provider == 'openrouter':

api_key = os.environ.get('OPENROUTER_API_KEY')

if not api_key:

raise ValueError('OPENROUTER_API_KEY env var not set')

self._client = AsyncOpenAI(

base_url='https://openrouter.ai/api/v1',

api_key=api_key,

# OpenRouter recomienda estos headers opcionales para analytics

default_headers={

'HTTP-Referer': 'https://retail-recommender-lzf2y6pspa-uc.a.run.app',

'X-Title': 'RetailRecommender',

}

)

else: # 'anthropic' (default)

api_key = os.environ.get('ANTHROPIC_API_KEY')

self._client = AsyncAnthropic(api_key=api_key)

async def complete(self, system: str, user: str) -> LLMResponse:

"""

Llama al LLM y devuelve LLMResponse normalizada.

Maneja las diferencias de API entre Anthropic y OpenAI internamente.

"""

if self.provider == 'openrouter':

return await self._complete_openrouter(system, user)

else:

return await self._complete_anthropic(system, user)

async def _complete_openrouter(self, system: str, user: str) -> LLMResponse:

resp = await self._client.chat.completions.create(

model=self.model,

max_tokens=self.max_tokens,

temperature=self.temperature,

messages=[

{'role': 'system', 'content': system},

{'role': 'user', 'content': user},

]

)

return LLMResponse(

content=resp.choices[0].message.content,

model=resp.model,

input_tokens=resp.usage.prompt_tokens,

output_tokens=resp.usage.completion_tokens,

)

async def _complete_anthropic(self, system: str, user: str) -> LLMResponse:

resp = await self._client.messages.create(

model=self.model,

max_tokens=self.max_tokens,

temperature=self.temperature,

system=system,

messages=[{'role': 'user', 'content': user}]

)

return LLMResponse(

content=resp.content[0].text,

model=resp.model,

input_tokens=resp.usage.input_tokens,

output_tokens=resp.usage.output_tokens,

)

# 2. Prerequisitos e Infraestructura

Estado inicial confirmado: hybrid_detector.py bug FIXED. Dead code (main_*.py variants) ELIMINADO. main_unified_redis.py es el único entry point activo. Estos prerequisitos ya están cumplidos.

## 2.1 Dependencias de Python

Agregar al final de requirements.cloudrun.txt:

# --- Liquid AI integration (agregado Fase A/B) ---

openai>=1.50.0

# --- Liquid AI ColBERT service (embedding-service solamente, no monolith) ---

pylate>=1.2.0

transformers>=4.55.0

torch>=2.1.0

IMPORTANTE: torch y pylate se agregan SOLO al Dockerfile del embedding-service (Fase C). NO al Dockerfile.cloudrun del monolito principal. Agregar torch al monolito aumentaría la imagen ~2.5GB y el startup time significativamente.

## 2.2 Secretos en GCP Secret Manager

Ejecutar desde terminal local (requiere permisos en el proyecto retail-recommendations-449216):

# Crear el secret para OpenRouter

echo -n 'sk-or-v1-XXXXXXXXXXXX' ¦ \

gcloud secrets create openrouter-api-key \

--data-file=- \

--project=retail-recommendations-449216

# Verificar que se creó correctamente

gcloud secrets versions access latest \

--secret=openrouter-api-key \

--project=retail-recommendations-449216 ¦ head -c 20

Mapear el secret a una variable de entorno en Cloud Run (mismo proceso que los otros secrets del servicio):

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-secrets=OPENROUTER_API_KEY=openrouter-api-key:latest

## 2.3 Upgrade de infraestructura del monolito (prerequisito para Fase C)

Las Fases A y B no requieren cambios de infraestructura. La Fase C sí, porque lanza un nuevo Cloud Run service. Además, se recomienda hacer este upgrade antes de la Fase C:

# Upgrade del monolito principal: 1GiB/1vCPU → 2GiB/2vCPU + min=1

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--memory 2Gi \

--cpu 2 \

--min-instances 1 \

--max-instances 10

# Verificar el cambio

gcloud run services describe retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--format='value(spec.template.spec.containers[0].resources.limits)'

Costo del upgrade: ~$30-45/mes adicionales (min-instances=1 mantiene la instancia viva). A cambio: cold start eliminado completamente, headroom para la Fase C, y latencia más estable en horas pico.

FASE A — LFM2-24B-A2B via OpenRouter: Personalización MCP

| Modelo | liquid/lfm-2-24b-a2b |
| --- | --- |
| Acceso | OpenRouter API (OpenAI SDK compatible) |
| Costo | $0.03 input / $0.12 output por 1M tokens (vs Sonnet $3.00/$15.00 = 100x ahorro) |
| Feature flag | LFM_MCP_ENABLED=false (default OFF) |
| Archivo afectado | src/api/mcp/engines/mcp_personalization_engine.py |
| Archivos nuevos | src/api/core/llm_client.py |
| Esfuerzo estimado | 2-3 días (incluye A/B test y validación) |
| Riesgo | Bajo — feature flag garantiza zero impact en producción hasta validar |

## 3.1 Contexto técnico

El método _generate_claude_personalized_response() en mcp_personalization_engine.py ya usa self.claude_config.get_model_config() desde la sesión del 21-22/03/2026. El prompt está reducido a ~500 tokens. La latencia real medida en producción con Haiku está en ~966ms.

LFM2-24B-A2B es un modelo MoE (Mixture-of-Experts) con 24B parámetros totales pero solo 2B activos por token. Disponible en OpenRouter a $0.03/$0.12 por 1M tokens. La API es completamente compatible con el SDK de openai (chat.completions.create).

## 3.2 Paso a paso: implementación

### Paso A.1 — Crear src/api/core/llm_client.py

Crear el archivo con el código exacto de la Sección 1.2 de este documento. Este archivo es el adaptador central para las Fases A y B.

### Paso A.2 — Agregar LFM model configs a claude_config.py

Añadir las configuraciones de los modelos LFM al archivo existente de configuración:

# En src/api/core/claude_config.py

# Añadir después de la clase ClaudeModelConfig existente

# ─── LFM Model Configs (OpenRouter) ────────────────────────────────────

# Estos configs siguen el mismo patrón que ClaudeModelConfig

# pero los usa UnifiedLLMClient, no el Anthropic SDK directamente.

LFM_MCP_CONFIG = {

'provider': 'openrouter',

'model': 'liquid/lfm-2-24b-a2b',

'max_tokens': 300,

'temperature': 0.7,

'description': 'LFM2-24B MoE — MCP personalization replacement'

}

LFM_KB_CONFIG = {

'provider': 'openrouter',

'model': 'liquid/lfm-2.5-1.2b',

'max_tokens': 250,

'temperature': 0.3,

'description': 'LFM2.5-1.2B — KB contextualisation replacement'

}

### Paso A.3 — Modificar mcp_personalization_engine.py

Modificar el método _generate_claude_personalized_response() para soportar el flag LFM_MCP_ENABLED:

# En src/api/mcp/engines/mcp_personalization_engine.py

# Añadir import al inicio del archivo (junto a los imports existentes):

import os

from src.api.core.llm_client import UnifiedLLMClient, LLMResponse

from src.api.core.claude_config import LFM_MCP_CONFIG

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

# En el método __init__ de MCPPersonalizationEngine, añadir DESPUÉS

# de self.claude_config = get_claude_config_service():

# Leer flag directamente de env (no via lru_cache — lección aprendida 21/03)

self._lfm_mcp_enabled = os.environ.get('LFM_MCP_ENABLED', 'false').lower() == 'true'

if self._lfm_mcp_enabled:

self._lfm_client = UnifiedLLMClient(

provider=LFM_MCP_CONFIG['provider'],

model=LFM_MCP_CONFIG['model'],

max_tokens=LFM_MCP_CONFIG['max_tokens'],

temperature=LFM_MCP_CONFIG['temperature'],

)

logger.info('LFM MCP personalisation enabled: model=%s', LFM_MCP_CONFIG['model'])

else:

self._lfm_client = None

logger.info('LFM MCP personalisation disabled — using Claude')

Modificar _generate_claude_personalized_response() para usar el cliente correcto:

async def _generate_claude_personalized_response(self, context, personalized_result):

"""

Genera respuesta personalizada usando Claude o LFM2-24B según feature flag.

La lógica de prompt (system + user) no cambia — solo el cliente que lo ejecuta.

"""

system_prompt = self._build_personalized_system_prompt(context)

user_prompt = self._build_advanced_personalization_prompt(context, personalized_result)

# ── RUTA LFM (si flag activo) ──────────────────────────────────────────

if self._lfm_mcp_enabled and self._lfm_client:

try:

resp = await asyncio.wait_for(

self._lfm_client.complete(system_prompt, user_prompt),

timeout=8.0 # LFM-24B puede ser más lento que Haiku en primer request

)

logger.info('LFM MCP response: model=%s in=%d out=%d',

resp.model, resp.input_tokens, resp.output_tokens)

return resp.content

except Exception as e:

# Fallback automático a Claude si LFM falla

logger.warning('LFM MCP call failed, falling back to Claude: %s', e)

# La ejecución continúa hacia la ruta Claude a continuación

# ── RUTA CLAUDE (default o fallback) ─────────────────────────────────

model_config = self.claude_config.get_model_config()

try:

claude_response = await asyncio.wait_for(

self.claude.messages.create(

model=model_config.model_name,

max_tokens=model_config.max_tokens,

temperature=model_config.temperature,

system=system_prompt,

messages=[{'role': 'user', 'content': user_prompt}]

),

timeout=12.0

)

return claude_response.content[0].text

except Exception as e:

logger.error('Claude MCP call also failed: %s', e, exc_info=True)

return None # El caller ya tiene lógica de fallback sin personalización

### Paso A.4 — Agregar variable de entorno en Cloud Run

# Agregar LFM_MCP_ENABLED=false inicialmente (flag OFF por defecto)

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars LFM_MCP_ENABLED=false

# Para activar (solo después de A/B test exitoso — ver Sección 6):

# gcloud run services update retail-recommender \

# --set-env-vars LFM_MCP_ENABLED=true

### Paso A.5 — Deploy y smoke test

# Deploy estándar

gcloud run deploy retail-recommender \

--source . \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216

# Smoke test: verificar que el sistema arranca y el flag está OFF

curl -X POST https://retail-recommender-lzf2y6pspa-uc.a.run.app/v1/mcp/conversation \

-H 'X-API-Key: <api_key>' \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"query": "busco vestidos elegantes", "market_id": "ES", "language": "es"}'

# Verificar en logs GCP que dice:

# LFM MCP personalisation disabled -- using Claude

FASE B — LFM2.5-1.2B via OpenRouter: KB Contextualización

| Modelo | liquid/lfm-2.5-1.2b |
| --- | --- |
| Acceso | OpenRouter API |
| Costo | $0.01/$0.02 por 1M tokens (vs Haiku $0.25/$1.25 = 15x ahorro) |
| Feature flag | LFM_KB_ENABLED=false (default OFF) |
| Archivo afectado | src/api/core/kb_contextualizer.py |
| Esfuerzo estimado | 1-2 días |
| Riesgo | Muy bajo — tarea RAG simple, impacto de costo pequeño (~$1-2/mes) |

## 4.1 Contexto técnico

kb_contextualizer.py es llamado SOLO cuando has_specific_entities() devuelve True (~20-30% de las queries informacionales). La tarea es exactamente RAG: dado un documento KB y una query específica, responder en 2-3 frases. LFM2.5-1.2B está explícitamente diseñado y documentado para RAG. El modelo corre en < 1GB de RAM y a $0.01/$0.02 el impacto de costo es mínimo aunque la calidad sea idéntica a Haiku.

## 4.2 Paso a paso: implementación

### Paso B.1 — Modificar kb_contextualizer.py

El archivo ya usa AsyncAnthropic directamente. Añadir soporte para UnifiedLLMClient con el mismo patrón que la Fase A:

# En src/api/core/kb_contextualizer.py

# Añadir imports al inicio:

import os

from src.api.core.llm_client import UnifiedLLMClient

from src.api.core.claude_config import LFM_KB_CONFIG

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Modificar el constructor de KBContextualizer (o la función factory):

class KBContextualizer:

def __init__(self, anthropic_client):

self._anthropic = anthropic_client

# LFM KB flag — leer directamente de env (no lru_cache)

self._lfm_kb_enabled = os.environ.get('LFM_KB_ENABLED', 'false').lower() == 'true'

if self._lfm_kb_enabled:

self._lfm_client = UnifiedLLMClient(

provider=LFM_KB_CONFIG['provider'],

model=LFM_KB_CONFIG['model'],

max_tokens=LFM_KB_CONFIG['max_tokens'],

temperature=LFM_KB_CONFIG['temperature'],

)

logger.info('LFM KB contextualiser enabled: model=%s', LFM_KB_CONFIG['model'])

else:

self._lfm_client = None

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Modificar el método generate_contextual_answer() existente:

async def generate_contextual_answer(self, query: str, kb_document: str, sub_intent: str) -> str ¦ None:

"""Genera respuesta contextualizada via LFM o Claude Haiku según flag."""

# El system prompt y user prompt no cambian respecto a la versión original

system = (

f'Eres un asistente de e-commerce. Responde en el idioma de la pregunta. '

f'Sé conciso (2-3 frases máximo).'

)

user = (

f'Documento de política:\n{kb_document}\n\n'

f'Pregunta del cliente: {query}\n\n'

f'Responde directamente la pregunta usando el documento:'

)

# Ruta LFM

if self._lfm_kb_enabled and self._lfm_client:

try:

resp = await asyncio.wait_for(

self._lfm_client.complete(system, user),

timeout=5.0

)

return resp.content

except Exception as e:

logger.warning('LFM KB call failed, falling back to Haiku: %s', e)

# Ruta Haiku (default/fallback)

try:

resp = await asyncio.wait_for(

self._anthropic.messages.create(

model='claude-3-haiku-20240307',

max_tokens=250,

temperature=0.3,

system=system,

messages=[{'role': 'user', 'content': user}]

),

timeout=3.0

)

return resp.content[0].text

except Exception as e:

logger.error('Haiku KB call failed: %s', e, exc_info=True)

return None # Caller retorna documento KB verbatim

### Paso B.2 — Variable de entorno y deploy

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars LFM_KB_ENABLED=false

# Deploy y smoke test igual que Fase A

# Activar solo después de validación de calidad (Sección 6)

FASE C — LFM2-ColBERT-350M Self-Hosted: Retrieval Semántico

AVISO: Esta es la fase de mayor impacto técnico. Requiere crear un nuevo Cloud Run service independiente. Las Fases A y B son prerequisito recomendado (para validar la integración con OpenRouter antes de añadir infraestructura nueva), pero no son prerequisito estricto.

| Modelo | LiquidAI/LFM2-ColBERT-350M |
| --- | --- |
| Acceso | Self-hosted en Cloud Run (pesos descargados desde HuggingFace) |
| Costo del modelo | $0 API tokens (open weights, licencia libre bajo $10M/año revenue) |
| Costo infraestructura | Cloud Run 2GiB/1vCPU min=1: ~$40-60/mes adicionales |
| Feature flag | LFM_COLBERT_ENABLED=false en el monolito |
| Archivos nuevos | services/embedding-service/ (nuevo proyecto) |
| Archivos modificados | src/api/core/hybrid_recommender.py |
| Esfuerzo estimado | 4-6 días (incluye microservicio + integración + testing) |
| Riesgo | Medio — nueva infraestructura, nuevo deployment, requiere más testing |

## 5.1 Contexto técnico: ¿Qué es ColBERT y por qué mejora TF-IDF?

TF-IDF es un modelo de bolsa de palabras: 'vestido azul' y 'prenda azulada' tienen overlap de TF-IDF cercano a cero porque no comparten tokens exactos. LFM2-ColBERT es un late interaction retriever: encode query y documentos por separado (como un bi-encoder), luego calcula similitud a nivel de token individual vía MaxSim. El resultado es que captura semántica sin el costo de cross-attention completo.

Caso de uso crítico para nuestro sistema: el catálogo está en inglés/español pero los usuarios en MX/CL/ES pueden escribir en variantes regionales. ColBERT está específicamente documentado para 'store in English, query in Spanish' con soporte nativo para ES, FR, DE, IT, PT, AR, JA, KO, ZH.

## 5.2 Arquitectura del embedding service

El embedding service es un FastAPI mínimo que corre en Cloud Run independiente del monolito. El monolito lo llama vía HTTP interno (misma VPC/red de GCP, latencia ~5ms).

### Paso C.1 — Crear la estructura del embedding service

# Estructura de directorios del nuevo servicio

services/

└── embedding-service/

├── main.py # FastAPI app

├── colbert_retriever.py # Lógica ColBERT + PLAID index

├── Dockerfile # Image definition

├── requirements.txt # pylate + transformers + torch

└── deploy.sh # Script de deploy a Cloud Run

Contenido de services/embedding-service/main.py:

# services/embedding-service/main.py

"""

LFM2-ColBERT Embedding Service

================================

Microservicio FastAPI que expone el modelo LFM2-ColBERT-350M

para búsqueda semántica de productos.

Endpoints:

POST /v1/embed/index — indexar catálogo de productos

POST /v1/embed/search — buscar productos por query

GET /health — health check

"""

import os, asyncio, logging, time

from contextlib import asynccontextmanager

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel

from typing import List, Optional

log = logging.getLogger(__name__)

colbert_retriever = None # Singleton — se carga en startup

# ── Pydantic models ─────────────────────────────────────────────────

class IndexRequest(BaseModel):

products: List[dict] # [{id, title, description, tags}, ...]

class SearchRequest(BaseModel):

query: str

top_k: int = 10

class SearchResponse(BaseModel):

product_ids: List[str]

latency_ms: float

# ── Startup / shutdown ──────────────────────────────────────────────

@asynccontextmanager

async def lifespan(app: FastAPI):

global colbert_retriever

log.info('Loading LFM2-ColBERT-350M...')

t0 = time.time()

from colbert_retriever import LFM2ColBERTRetriever

colbert_retriever = LFM2ColBERTRetriever()

await colbert_retriever.warmup()

log.info('ColBERT ready in %.1fs', time.time() - t0)

yield

log.info('Embedding service shutdown')

app = FastAPI(title='LFM2-ColBERT Embedding Service', lifespan=lifespan)

# ── Routes ──────────────────────────────────────────────────────────

@app.get('/health')

async def health():

return {'status': 'ok', 'model': 'LFM2-ColBERT-350M',

'index_size': colbert_retriever.index_size() if colbert_retriever else 0}

@app.post('/v1/embed/index')

async def build_index(req: IndexRequest):

"""

Recibe el catálogo de productos y construye el PLAID index.

Se llama durante el KB sync / catalog update del monolito.

Con 3000 productos: ~5-10 segundos.

"""

if not colbert_retriever:

raise HTTPException(503, 'Model not ready')

t0 = time.time()

count = await colbert_retriever.build_index(req.products)

return {'indexed': count, 'latency_ms': round((time.time()-t0)*1000, 1)}

@app.post('/v1/embed/search', response_model=SearchResponse)

async def search(req: SearchRequest):

"""

Busca los productos más relevantes para una query.

Soporta queries en español, inglés, francés, alemán nativamente.

Latencia warm: 20-40ms.

"""

if not colbert_retriever:

raise HTTPException(503, 'Model not ready')

t0 = time.time()

ids = await colbert_retriever.search(req.query, req.top_k)

return SearchResponse(product_ids=ids, latency_ms=round((time.time()-t0)*1000, 1))

Contenido de services/embedding-service/colbert_retriever.py:

# services/embedding-service/colbert_retriever.py

"""

LFM2ColBERTRetriever — wrapper sobre pylate + LFM2-ColBERT-350M

Arquitectura del índice:

- Los embeddings de documentos se pre-calculan y se guardan en disco

(PLAID index) en /tmp/colbert-index/

- El índice persiste mientras el contenedor esté vivo (min=1 garantiza esto)

- Si el contenedor se reinicia, se necesita re-indexar (POST /v1/embed/index)

- El monolito debe llamar a /v1/embed/index después de cada catalog sync

"""

import asyncio, logging

from typing import List

from pathlib import Path

log = logging.getLogger(__name__)

INDEX_PATH = Path('/tmp/colbert-index')

class LFM2ColBERTRetriever:

def __init__(self):

from pylate import models

log.info('Loading LFM2-ColBERT-350M from HuggingFace...')

self.model = models.ColBERT(

model_name_or_path='LiquidAI/LFM2-ColBERT-350M'

)

# eos_token como pad_token — requerido por LFM2-ColBERT

self.model.tokenizer.pad_token = self.model.tokenizer.eos_token

self._index = None

self._indexed_count = 0

async def warmup(self):

"""Pre-calcula un forward pass dummy para JIT-compilar el grafo."""

log.info('Running ColBERT warmup...')

loop = asyncio.get_event_loop()

# Correr en thread pool para no bloquear el event loop

await loop.run_in_executor(

None,

lambda: self.model.encode(['warmup query'], is_query=True)

)

log.info('ColBERT warmup complete')

async def build_index(self, products: list) -> int:

"""

Construye el PLAID index con los productos del catálogo.

Combina title + description + tags para richer semantic signal.

Diseñado para correr en background, no bloquea el event loop.

"""

from pylate import indexes

loop = asyncio.get_event_loop()

doc_ids = [str(p['id']) for p in products]

doc_texts = [

f"{p.get('title','')} {p.get('description','')} {' '.join(p.get('tags', []))}"

for p in products

]

def _build():

embeddings = self.model.encode(

doc_texts, batch_size=32, is_query=False, show_progress_bar=True

)

INDEX_PATH.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

idx = indexes.PLAID(

index_folder=str(INDEX_PATH), index_name='catalog', override=True

)

idx.add_documents(documents_ids=doc_ids, documents_embeddings=embeddings)

return idx, len(products)

self._index, self._indexed_count = await loop.run_in_executor(None, _build)

log.info('PLAID index built: %d products', self._indexed_count)

return self._indexed_count

async def search(self, query: str, top_k: int = 10) -> List[str]:

"""

Encode query y busca en el PLAID index.

Cross-lingual: query en ES funciona con productos en EN.

Latencia warm: ~20-40ms en CPU.

"""

if self._index is None:

log.warning('ColBERT index not built — returning empty results')

return []

from pylate import retrieve

loop = asyncio.get_event_loop()

def _search():

q_emb = self.model.encode([query], is_query=True)

retriever = retrieve.ColBERT(index=self._index)

results = retriever.retrieve(queries_embeddings=q_emb, top_k=top_k)

return [r['id'] for r in results[0]]

return await loop.run_in_executor(None, _search)

def index_size(self) -> int:

return self._indexed_count

### Paso C.2 — Dockerfile para el embedding service

# services/embedding-service/Dockerfile

FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

# Instalar dependencias del sistema necesarias para torch

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

gcc g++ && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY requirements.txt .

# Instalar en orden: torch CPU-only primero (más liviano que GPU build)

RUN pip install --no-cache-dir torch==2.1.0+cpu \

--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

# Pre-descargar el modelo durante el build de la imagen.

# Esto evita que el primer startup descargue ~350MB desde HuggingFace.

# El modelo se bake en la imagen Docker (~900MB total con torch CPU).

RUN python -c "

from pylate import models

m = models.ColBERT(model_name_or_path='LiquidAI/LFM2-ColBERT-350M')

print('Model pre-downloaded successfully')"

ENV PORT=8080

EXPOSE 8080

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080", "--workers", "1"]

Contenido de services/embedding-service/requirements.txt:

fastapi==0.115.0

uvicorn[standard]==0.30.6

pydantic==2.8.2

pylate>=1.2.0

transformers>=4.55.0

# torch se instala separado en Dockerfile (versión CPU-only)

### Paso C.3 — Deploy del embedding service

# services/embedding-service/deploy.sh

#!/bin/bash

set -e

PROJECT=retail-recommendations-449216

REGION=us-central1

SERVICE_NAME=retail-embedding-service

IMAGE=gcr.io/$PROJECT/$SERVICE_NAME

echo '>>> Building Docker image (includes model download ~350MB)...'

docker build -t $IMAGE .

echo '>>> Pushing to Container Registry...'

docker push $IMAGE

echo '>>> Deploying to Cloud Run...'

gcloud run deploy $SERVICE_NAME \

--image $IMAGE \

--region $REGION \

--project $PROJECT \

--memory 2Gi \

--cpu 1 \

--min-instances 1 \

--max-instances 3 \

--timeout 60 \

--no-allow-unauthenticated \\

--ingress internal

echo '>>> Getting service URL...'

gcloud run services describe $SERVICE_NAME \

--region $REGION \

--project $PROJECT \

--format='value(status.url)'

echo '>>> Done!'

### Paso C.4 — Cliente HTTP en el monolito: LFM2ColBERTClient

Crear src/api/services/colbert_client.py para que el monolito llame al embedding service:

# src/api/services/colbert_client.py

"""

Cliente HTTP para el LFM2-ColBERT embedding microservice.

El monolito llama a este cliente cuando LFM_COLBERT_ENABLED=true.

"""

import os, httpx, asyncio, logging

from typing import List, Optional

log = logging.getLogger(__name__)

class LFM2ColBERTClient:

"""

Thin HTTP client para el embedding-service.

Incluye timeout, retry y circuit-breaker básico.

"""

def __init__(self):

base_url = os.environ.get('COLBERT_SERVICE_URL', '')

if not base_url:

raise ValueError('COLBERT_SERVICE_URL env var not set')

# httpx.AsyncClient con timeout ajustado a latencia esperada (~30ms warm)

self._http = httpx.AsyncClient(

base_url=base_url,

timeout=httpx.Timeout(5.0), # 5s incluye startup si hay cold start

headers={'Content-Type': 'application/json'}

)

self._consecutive_failures = 0

self._circuit_open = False

async def search(self, query: str, top_k: int = 10) -> Optional[List[str]]:

"""

Busca productos semánticamente.

Returns: lista de product IDs, o None si falla (caller usa fallback TF-IDF).

"""

if self._circuit_open:

log.debug('ColBERT circuit open — skipping')

return None

try:

resp = await self._http.post(

'/v1/embed/search',

json={'query': query, 'top_k': top_k}

)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

self._consecutive_failures = 0 # reset on success

log.debug('ColBERT search: %d results in %.1fms',

len(data['product_ids']), data['latency_ms'])

return data['product_ids']

except Exception as e:

self._consecutive_failures += 1

if self._consecutive_failures >= 3:

self._circuit_open = True

log.error('ColBERT circuit OPEN after 3 failures: %s', e)

# Reset circuit después de 60s

asyncio.get_event_loop().call_later(

60, setattr, self, '_circuit_open', False

)

log.warning('ColBERT search failed (attempt %d): %s',

self._consecutive_failures, e)

return None # Fallback a TF-IDF en el caller

async def index_catalog(self, products: List[dict]) -> bool:

"""

Llama al endpoint de indexación después de un catalog sync.

Llamar desde: ShopifyKBSyncService después de sincronizar productos.

"""

try:

resp = await self._http.post(

'/v1/embed/index',

json={'products': products},

timeout=120.0 # Indexar 3000 productos toma ~10s

)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

log.info('ColBERT re-indexed: %d products in %.1fms',

data['indexed'], data['latency_ms'])

return True

except Exception as e:

log.error('ColBERT index failed: %s', e, exc_info=True)

return False

### Paso C.5 — Integrar ColBERT en HybridRecommender

Modificar hybrid_recommender.py para usar ColBERT como retriever primario cuando está disponible:

# En src/api/core/hybrid_recommender.py

# Modificar el constructor para aceptar el cliente ColBERT opcional:

import os

from src.api.services.colbert_client import LFM2ColBERTClient

class HybridRecommender:

def __init__(self, content_recommender, retail_recommender,

content_weight=0.5, product_cache=None):

self.content_recommender = content_recommender

self.retail_recommender = retail_recommender

self.content_weight = content_weight

self.product_cache = product_cache

# ColBERT client — inicializar solo si el flag está activo

lfm_enabled = os.environ.get('LFM_COLBERT_ENABLED', 'false').lower() == 'true'

if lfm_enabled:

try:

self._colbert = LFM2ColBERTClient()

logger.info('LFM2-ColBERT retrieval enabled')

except ValueError as e:

logger.warning('LFM_COLBERT_ENABLED=true but client init failed: %s', e)

self._colbert = None

else:

self._colbert = None

async def get_recommendations(self, user_id, product_id=None, n=5):

"""

Obtiene recomendaciones usando ColBERT si está disponible,

TF-IDF como fallback, y Google Retail API para collaborative filtering.

El orden de prioridad para content-based es: ColBERT > TF-IDF.

"""

# ── Content-based retrieval ─────────────────────────────────────

content_results = []

if self._colbert and product_id:

# ColBERT path: buscar productos semánticamente similares

product_ids = await self._colbert.search(product_id, top_k=n*2)

if product_ids:

# Convertir IDs a dicts con score simulado para combinar con Retail API

content_results = [

{'id': pid, 'score': 1.0 - (i * 0.05), 'source': 'colbert'}

for i, pid in enumerate(product_ids[:n])

]

logger.debug('ColBERT returned %d results', len(content_results))

# Fallback a TF-IDF si ColBERT no está disponible o no retornó resultados

if not content_results:

content_results = await self._get_tfidf_recommendations(product_id, n)

# ── Collaborative filtering (Google Retail API — sin cambios) ──

retail_results = await self._get_retail_api_recommendations(user_id, n)

# ── Combinar y diversificar (lógica existente — sin cambios) ────

return self._combine_recommendations(content_results, retail_results, n)

### Paso C.6 — Variables de entorno para Fase C

# Agregar al monolito: URL del embedding service + feature flag

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars \

LFM_COLBERT_ENABLED=false,\

COLBERT_SERVICE_URL=https://<embedding-service-url>

# NOTA: Obtener la URL del embedding service después de su deploy:

# gcloud run services describe retail-embedding-service \

# --region us-central1 --format='value(status.url)'

# 6. Testing y Validación de Calidad

Regla crítica: Nunca activar un flag al 100% del tráfico sin el A/B test documentado aquí. La calidad del modelo importa más que el ahorro de costo.

## 6.1 Tests de integración (antes de activar flags)

Ejecutar antes del primer deploy con las nuevas dependencias:

# tests/integration/test_liquid_integration.py

import pytest, asyncio, os

from unittest.mock import patch, AsyncMock

class TestUnifiedLLMClient:

"""Valida que UnifiedLLMClient funciona con ambos providers."""

async def test_openrouter_client_initializes(self):

os.environ['OPENROUTER_API_KEY'] = 'test-key'

from src.api.core.llm_client import UnifiedLLMClient

client = UnifiedLLMClient('openrouter', 'liquid/lfm-2-24b-a2b', 300, 0.7)

assert client.provider == 'openrouter'

async def test_anthropic_fallback_when_openrouter_fails(self):

"""Si OpenRouter falla, el sistema cae a Claude sin HTTP 500."""

from src.api.mcp.engines.mcp_personalization_engine import MCPPersonalizationEngine

with patch.dict(os.environ, {'LFM_MCP_ENABLED': 'true'}):

engine = MCPPersonalizationEngine(...)

# Simular fallo de OpenRouter

engine._lfm_client.complete = AsyncMock(side_effect=Exception('timeout'))

result = await engine._generate_claude_personalized_response(...)

# Debe retornar respuesta (fallback a Claude, no None/500)

assert result is not None

async def test_flag_off_never_calls_openrouter(self):

"""Con LFM_MCP_ENABLED=false, OpenRouter nunca se llama."""

with patch.dict(os.environ, {'LFM_MCP_ENABLED': 'false'}):

# Verificar que self._lfm_client es None

...

# Ejecutar:

# pytest tests/integration/test_liquid_integration.py -v

## 6.2 Protocolo de A/B testing para Fases A y B

Antes de activar cualquier flag al 100%, realizar el siguiente protocolo de validación manual:

| # | Query de prueba | Respuesta esperada (qué validar) | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | busco vestidos elegantes para boda | Recomienda 2-3 productos relevantes en español, menciona precio en EUR/MXN según mercado | Idioma correcto |
| 2 | I'm looking for casual blue shirts | Responde en inglés, recomienda camisas, no mezcla idiomas | Bilingual OK |
| 3 | ropa para clima frío en Chile (mercado CL) | Usa CLP o USD/MXN según config de mercado, no EUR | Market pricing |
| 4 | algo similar a lo que me mostraste antes | Diversificación funciona: no repite productos del turn anterior | Multi-turn |
| 5 | ¿cuál es la política de devoluciones? | Detecta INFORMATIONAL, no activa el path LFM de personalización, retorna KB verbatim | Intent routing |

Para cada query, comparar la respuesta con flag OFF (Claude) vs flag ON (LFM):

- Idioma correcto según Accept-Language header

- Menciona al menos un producto de los recomendados por HybridRecommender

- No contiene texto en formato JSON o strings de error

- Tono apropiado para e-commerce (no robótico, no excesivamente genérico)

- Latencia total del endpoint < 3000ms (medir con took_ms en respuesta)

- Si algún criterio falla en más del 20% de los casos: NO activar el flag

## 6.3 Validación específica para Fase C (ColBERT)

# Script de validación del embedding service

# Ejecutar después del deploy del microservicio y antes de activar el flag

import httpx, asyncio

EMBEDDING_URL = 'https://<embedding-service-url>'

TEST_QUERIES = [

# (query, expected_relevance_signal)

('vestido elegante azul', 'dress'),

('casual blue shirt men', 'shirt'),

('ropa deportiva correr', 'sport'),

('chaqueta invierno Chile', 'jacket'),

]

async def validate_colbert():

async with httpx.AsyncClient() as client:

# 1. Verificar health

r = await client.get(f'{EMBEDDING_URL}/health')

assert r.status_code == 200, 'Health check failed'

print(f'Health OK: {r.json()}')

# 2. Verificar que el índice tiene productos

data = r.json()

assert data['index_size'] > 0, f'Index empty: {data}'

print(f'Index size: {data["index_size"]} products')

# 3. Verificar latencia de búsqueda

for query, signal in TEST_QUERIES:

r = await client.post(f'{EMBEDDING_URL}/v1/embed/search',

json={'query': query, 'top_k': 5})

assert r.status_code == 200

result = r.json()

assert result['latency_ms'] < 200, f'Too slow: {result["latency_ms"]}ms'

assert len(result['product_ids']) > 0, 'No results'

print(f'Query "{query}": {len(result["product_ids"])} results in {result["latency_ms"]}ms')

asyncio.run(validate_colbert())

# 7. Estrategia de Rollback

Cada fase tiene un rollback de un solo comando: apagar el feature flag. No hay cambios en base de datos, Redis, o el esquema de respuestas.

## 7.1 Rollback Fase A (MCP personalización)

# Rollback inmediato — 30 segundos para que tome efecto

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars LFM_MCP_ENABLED=false

# Verificar en GCP logs que aparece:

# LFM MCP personalisation disabled -- using Claude

## 7.2 Rollback Fase B (KB contextualización)

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars LFM_KB_ENABLED=false

## 7.3 Rollback Fase C (ColBERT retrieval)

# 1. Apagar el flag en el monolito

gcloud run services update retail-recommender \

--region us-central1 \

--project retail-recommendations-449216 \

--set-env-vars LFM_COLBERT_ENABLED=false

# 2. El embedding-service puede quedarse corriendo (min=1) sin causar daño

# Solo se puede apagar si se quiere ahorrar los ~$40/mes:

# gcloud run services update retail-embedding-service --min-instances 0

# Nota: el circuit-breaker en LFM2ColBERTClient también protege automáticamente

# si el embedding service falla: después de 3 fallos consecutivos, vuelve a TF-IDF.

# 8. Proyección de Costos

Basado en 4,500 conversaciones/mes (midpoint de tienda mediana: 500-2000 visitantes/día, 8-12% chat engagement, 3 turns/conversación, 40% transaccional / 60% informacional).

| Línea de costo | Setup actual | A+B activos | A+B+C activos |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet (MCP) | $15–40/mes | $0.50–2/mes (LFM2-24B) | $0.50–2/mes |
| Claude Haiku (KB) | $0.50–1.80/mes | $0.05–0.15/mes (LFM2.5) | $0.05–0.15/mes |
| Cloud Run monolito | $2–8/mes (min=0) | $25–45/mes (min=1, 2GiB) | $25–45/mes |
| Cloud Run embedding svc | — | — | $40–60/mes (min=1, 2GiB) |
| Redis Cloud | $10–30/mes | $10–30/mes | $10–30/mes |
| Neon PostgreSQL | $19–25/mes | $19–25/mes | $19–25/mes |
| Google Retail API | $0.50–2.50/mes | $0.50–2.50/mes | $0.50–2.50/mes |
| TOTAL ESTIMADO | $47–107/mes | $55–105/mes | $95–165/mes |
| Ahorro en API AI | — | ~90% en API costs | ~90% en API costs |

Observación: La Fase C (ColBERT self-hosted) añade $40-60/mes de infraestructura, que offset el ahorro de $0 en API (ya es TF-IDF gratuito). El valor de la Fase C no es ahorro de costo sino mejora de calidad semántica: español multilingual, cross-lingual, mejor relevancia. Si el presupuesto es la prioridad, Fases A+B son suficientes.

# 9. Referencia de Variables de Entorno

| Variable | Default | Valores posibles | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| OPENROUTER_API_KEY | (required) | sk-or-v1-... | API key de OpenRouter. Via Secret Manager. |
| LFM_MCP_ENABLED | false | true ¦ false | Activa LFM2-24B para personalización MCP (Fase A) |
| LFM_KB_ENABLED | false | true ¦ false | Activa LFM2.5-1.2B para KB contextualización (Fase B) |
| LFM_COLBERT_ENABLED | false | true ¦ false | Activa LFM2-ColBERT retrieval (Fase C) |
| COLBERT_SERVICE_URL | (required si C) | https://... | URL del embedding-service Cloud Run. Solo para Fase C. |
| CLAUDE_MODEL_TIER | HAIKU | HAIKU ¦ SONNET ¦ OPUS | Tier de Claude para el fallback. Existente. |
| ANTHROPIC_API_KEY | (required) | sk-ant-... | API key Anthropic (fallback). Existente. |
| ENABLE_INTENT_DETECTION | true | true ¦ false | Intent detection sklearn. Sin cambios. |
| ML_INTENT_ENABLED | true | true ¦ false | ML fallback en hybrid_detector. Sin cambios. |

# 10. Cronograma y Responsabilidades

| Semana | Fase | Tareas | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prerequisitos | 1. Crear OPENROUTER_API_KEY en Secret Manager 2. Upgrade Cloud Run a 2GiB/2vCPU + min=1 3. Agregar openai>=1.50.0 a requirements.cloudrun.txt | Sistema arranca sin errores post-upgrade. Smoke test pasa. |
| 2 | A | 1. Crear llm_client.py 2. Modificar mcp_personalization_engine.py 3. Deploy con LFM_MCP_ENABLED=false 4. A/B test manual (5 queries comparativas) 5. Activar al 100% si test pasa | Fallback a Claude funciona. Calidad LFM >= Claude en 4/5 queries. |
| 3 | B | 1. Modificar kb_contextualizer.py 2. Deploy con LFM_KB_ENABLED=false 3. A/B test: 3 queries con entidades específicas 4. Activar si test pasa | Respuestas en idioma correcto. Latencia < 3s. |
| 4-5 | C | 1. Crear services/embedding-service/ 2. Build Docker + pre-download model 3. Deploy a Cloud Run (no-auth, internal) 4. Validar /health + latencia + index 5. Integrar LFM2ColBERTClient en monolito 6. Modificar HybridRecommender 7. Deploy monolito con LFM_COLBERT_ENABLED=false 8. Test de relevancia: comparar ColBERT vs TF-IDF 9. Activar si test pasa | Embedding service healthy, index_size > 0. ColBERT retorna resultados relevantes. Latencia search < 100ms. |
| 6 | Monitoreo | 1. Revisar GCP logs durante 1 semana con flags activos 2. Verificar que no hay aumentos de error rate 3. Confirmar latencias estables 4. Documentar ahorro de costos real en DCT de cierre | Error rate < 0.5%. P95 latencia < 3s. Costos API reducidos >80%. |

## 10.1 Resumen del plan

- Fase A — máximo impacto, mínimo riesgo: 3 líneas de código nuevo (llm_client.py) + modificación quirúrgica en mcp_personalization_engine.py. Ahorro ~95% en la línea de costo dominante. Feature flag garantiza zero riesgo hasta validar.

- Fase B — quick win: Igual que Fase A pero en kb_contextualizer.py. Impacto de costo pequeño (~$1-2/mes) pero valida el patrón OpenRouter para uso futuro.

- Fase C — mejora de calidad: La más compleja pero la más valiosa técnicamente. ColBERT resuelve el problema de retrieval cross-lingual que TF-IDF no puede manejar. Requiere nuevo microservicio y más testing.

LFM2 licensing reminder: Los modelos LFM son libres para uso comercial para empresas con <$10M/año de revenue. Si una tienda cliente supera este umbral, Liquid AI requiere un acuerdo comercial. Monitorear este límite conforme crecen los clientes.

Retail Recommender System v2.1.0  ·  Plan de Integración Liquid AI  ·  Abril 2026