RETAIL RECOMMENDER SYSTEM v2.1.0

Visual Search: Buscar Productos por Imagen

Informe de Cierre de Integración

Mayo 2026  |  Preparado por: Equipo de Ingeniería

| PRODUCTOS INDEXADOS 3,054 de 3,056 del catalogo | VELOCIDAD DE RESPUESTA 350-570ms por busqueda visual tipica | TASA DE EXITO 100% en las pruebas de produccion |
| --- | --- | --- |

# 1. Que se ha integrado y por que

Hemos integrado un sistema de busqueda visual dentro del chat de recomendaciones de la tienda Shopify. Esta nueva capacidad permite a los clientes subir una fotografia de cualquier prenda — tomada con su movil, descargada de redes sociales o de otra tienda — y recibir inmediatamente los productos del catalogo que mas se parecen a esa imagen.

Esta integracion responde a un comportamiento documentado en e-commerce de moda: el cliente sabe exactamente el estilo que busca pero no siempre tiene las palabras para describirlo. La busqueda por imagen elimina esa friccion.

# 2. El problema que resuelve

| Capacidad | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Busqueda por palabras clave | Limitada — el cliente no siempre sabe como describir el estilo que busca | Complementada con busqueda por imagen |
| Descubrimiento de productos | Solo mediante texto o categorias manuales | Tambien mediante foto: el cliente encuentra lo que ve |
| Resistencia a tendencias virales | El cliente ve algo en redes y no puede encontrarlo | Sube la foto y el sistema lo busca por similitud visual |
| Personalizacion percibida | Recomendaciones basadas en texto de la query | Recomendaciones basadas en el estilo visual real del cliente |

# 3. Como funciona — explicacion simple

El flujo completo tiene tres pasos:

| PASO 1 | El cliente sube una foto desde el chat del asistente (boton de camara o seleccion de archivo). |
| --- | --- |
| PASO 2 | Nuestro sistema de IA analiza el estilo, colores y forma de la prenda en la imagen usando un modelo especializado en moda (marqo-fashionSigLIP), entrenado especificamente para reconocer similitudes entre prendas de vestir. |
| PASO 3 | En menos de un segundo, el sistema devuelve los 8 productos del catalogo con mayor similitud visual, con precio correcto segun el mercado del cliente (ES, CL, CH, MX). |

# 4. Resultados observados en produccion

Las pruebas de produccion realizadas el 30 de abril y 1 de mayo de 2026 muestran un sistema estable y funcional:

| Metrica | Resultado |
| --- | --- |
| Tasa de exito | 100% (4 de 4 busquedas respondidas correctamente) |
| Productos encontrados siempre | 8 de 8 solicitados — el indice funciona |
| Latencia tipica | 350ms a 570ms — experiencia fluida para el usuario |
| Latencia maxima observada | 806ms — aceptable para imagenes de mayor tamano |
| Imagenes probadas | Desde 53KB hasta 407KB — el sistema maneja todo el rango |
| Errores en produccion | Cero errores, cero warnings en la ventana analizada |
| Disponibilidad del indice | 3,054 productos listos desde el arranque (carga desde GCS) |

# 5. Nuevas capacidades del sistema

- el cliente puede encontrar productos sin usar palabras.

- 3,054 de 3,056 productos disponibles para busqueda visual.

- el sistema no pierde el catalogo visual cuando se reinicia o actualiza; se almacena en Google Cloud Storage y se recupera automaticamente al arrancar.

- los resultados incluyen precios correctos para cada mercado (Espana, Chile, Suiza, Mexico).

- la funcionalidad se puede activar o desactivar en menos de 30 segundos sin interrumpir el servicio.

# 6. Ventajas competitivas

La tecnologia utilizada (marqo-fashionSigLIP) es un modelo de codigo abierto especializado en moda que supera en precision a CLIP y FashionCLIP en benchmarks de recuperacion de prendas. Esta capacidad, tipicamente disponible solo en grandes plataformas de e-commerce, esta ahora integrada en el sistema sin coste adicional de licencia.

El modelo fue diseado especificamente para entender similitudes entre prendas: color, silueta, textura, patron. No es un buscador de imagenes generico sino una herramienta pensada para el cliente de moda.

# 7. Costes de infraestructura

| Concepto | Coste estimado mensual |
| --- | --- |
| Embedding Service — 4Gi RAM, 2 vCPU (always-on) | ~$25-35 / mes |
| Google Cloud Storage — 10MB de indice FAISS | < $0.01 / mes (despreciable) |
| Licencia del modelo fashionSigLIP | $0 (Apache 2.0, codigo abierto) |
| Tiempo de reindexacion del catalogo | ~30 min, una sola vez o tras cambios masivos |
| TOTAL adicional respecto al sistema anterior | ~$15-20 / mes neto |

Nota: el Embedding Service ya existia para las busquedas textuales (ColBERT). El sobrecoste corresponde al upgrade de memoria de 2Gi a 4Gi necesario para alojar ambos modelos simultaneamente.

# 8. Oportunidades de negocio

### Conversion y descubrimiento

- El cliente que sube una foto ya tiene una intencion de compra clara. La conversion esperada en esta micro-sesion es significativamente mayor que en busquedas genericas.

- Reduccion de la tasa de abandono: el cliente que no encuentra lo que busca por palabras ahora tiene un canal alternativo.

- Descubrimiento cross-category: el modelo puede detectar similitudes de estilo entre categorias que el cliente no habria explorado manualmente.

### Experiencia de usuario

- Diferenciacion clara frente a tiendas que solo ofrecen busqueda textual.

- Captura del trafico de 'inspiracion en redes sociales': cliente que ve algo en Instagram y quiere encontrarlo en la tienda.

- Soporte a clientes internacionales: la busqueda por imagen no depende del idioma.

### Evolucion futura

- Busqueda por similitud de outfit completo (no solo una prenda).

- Integracion con camara en tiempo real en la app movil.

- Personalizacion del indice por historial visual del cliente (productos vistos, comprados).

- Sincronizacion automatica del indice visual cuando se anaden nuevos productos al catalogo.

Estado de la integracion: COMPLETADA

La integracion de Visual Search esta en produccion, es estable y esta lista para activacion. El equipo tecnico ha validado el sistema con datos reales y ha resuelto todos los problemas de infraestructura encontrados durante la implementacion. La recomendacion es activar el feature flag VISUAL_SEARCH_ENABLED y comenzar a medir el impacto en conversion.