RETAIL RECOMMENDER SYSTEM  v2.1.0

Análisis de Costos Cloud  ·  Plan de Optimización GCP  ·  Informe Actualizado

| Campo | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Proyecto GCP | retail-recommendations-449216 | us-central1 |
| Período analizado | Abril – Junio 2026 | Reporte base: 02/06/2026 |
| Fecha del informe | 09 de junio de 2026 | Post-optimización Sesión 1 |
| Servicios productivos | retail-recommender + retail-embedding-service | 2 de 2 (16 zombies eliminados) |
| Versión revisión activa | retail-embedding-service-00045-bjf | Request-based · CPU boost ON |

# 1.  Resumen Ejecutivo

Esta sesión de trabajo del 6–9 de junio de 2026 ejecutó las optimizaciones críticas identificadas en el informe base del 02/06/2026. Los resultados superan las proyecciones originales gracias al hallazgo adicional de 16 servicios Cloud Run inactivos (zombies) que fueron eliminados.

| Período | Costo mensual | vs. anterior | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Abril 2026 (línea base) | CHF 26.60 | — | Referencia |
| Mayo 2026 (config. incorrecta) | CHF 120.92 | +354.59% | PROBLEMA |
| Jun 1–8, 2026 (parcial, config mixta) | CHF 11.67 (8 días) | –62% vs may24-31 | Transición |
| Junio 2026 (proyección GCP) | CHF 70.85 | –41% | Mes de transición* |
| Julio 2026 (primer mes limpio) | ~CHF 20–25 | –79% | TARGET |

* La proyección de CHF 70.85 para junio refleja los primeros 6 días con la configuración antigua (min-instances=1, ~CHF 4/día) más el resto del mes con la nueva configuración (~CHF 0.30/día). Julio será el primer mes 100% optimizado.

# 2.  Acciones Ejecutadas en Esta Sesión

## 2.1  Acción 1 — Right-size y Scale-to-Zero (COMPLETADA ✓)

Ejecutada el 06/06/2026 en dos fases:

| Parámetro | Revisión 00039-qft (antes) | Revisión 00044-dmd Fase 1 | Revisión 00045-bjf Fase 2 (final) | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU limit | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | –50% CPU cost |
| Memory limit | 4 GiB | 4 GiB | 4 GiB | Sin cambio (justificado) |
| min-instances | 1 (always-on) | 0 (scale-to-zero) | 0 (scale-to-zero) | –CHF 85/mes |
| Billing mode | Instance-based | Instance-based (heredado) | Request-based | Correcto semánticamente |
| CPU throttling | false | false (heredado) | absent = throttled | CPU solo en requests activas |
| CPU boost (startup) | true | true | true | Mitiga cold start |
| Cold start total | ~13s (warm) | ~96s (cold) | ~95s (cold) | Consistente — CPU boost eficaz |

Validación de logs — Revisión 00045-bjf (request-based, configuración final):

- 13:19:26  Starting new instance (DEPLOYMENT_ROLLOUT)

- 13:19:29  Started server process [1] — Uvicorn iniciado

- 13:20:08  Loading LFM2-ColBERT-350M from HuggingFace

- 13:20:33  ColBERT warmup complete — 22.97s/it  ✓

- 13:20:57  FashionSigLIP loaded in 20.7s | embed_dim=768 | tokenizer=ready  ✓

- 13:20:59  FashionSigLIP warmup — 9 categorías pre-computed  ✓

- 13:21:01  GCS download: image_index.faiss (9.0MB)  ✓

- 13:21:01  Loaded from disk: 3056 productos  ✓

- 13:21:01  Embedding service ready. ColBERT=OK FashionSigLIP=OK  ✓

- 13:21:01  Application startup complete — total: ~95s  ✓

- 13:21:01  Deploying revision succeeded in 1m38.68s  ✓

Zero errores críticos. Zero OOM. Ahorro anualizado confirmado: ~CHF 1,020/año.

## 2.2  Acción 2A — Eliminación de 16 Servicios Cloud Run Zombies (COMPLETADA ✓)

Ejecutada el 09/06/2026. Se identificaron y eliminaron 16 servicios Cloud Run inactivos creados durante la fase de experimentación (marzo–junio 2025). Todos con 0 req/seg y último deploy hace más de un año.

✅ Estado final verificado — CLI — Solo 2 servicios activos en el proyecto

| Servicio | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| retail-embedding-service | ✅ Activo (producción) | CONSERVADO |
| retail-recommender | ✅ Activo (producción) | CONSERVADO |
| retail-recommender-complete, -debug, -docker, -final-fixed, -fixed, -progressive, -redis-labs, -stage2-fixed, -system, -tfidf-events, -tfidf-fixed, -tfidf-improved, -tfidf-metrics, -tfidf-shopify, -unified, -unified-redis (16 servicios) | ⛔ Inactivos (0 req, 1+ año) | ELIMINADOS |

Impacto esperado en Artifact Registry: reducción de imágenes huérfanas → CHF 3–5/mes adicionales de ahorro sobre la proyección base.

# 3.  Estado del Sistema — Configuración Final Validada

| Parámetro | retail-embedding-service | retail-recommender | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| vCPU | 1 (reducido de 2) | min=0 / max=default | ✅ Optimizado |
| RAM | 4 GiB (mantenido) | 2 GiB | ✅ Justificado |
| min-instances | 0 (scale-to-zero) | 0 (scale-to-zero) | ✅ Correcto |
| Billing mode | Request-based | Request-based | ✅ Correcto |
| CPU boost startup | Enabled | N/A | ✅ Mitiga cold start |
| Ingress / Auth | All / Require auth (IAM) | All / Public access | ✅ Arquitectura correcta |
| Cold start observado | ~95s (00045-bjf) | ~180s (PostgreSQL pool + KB sync) | ✅ Gestionado por widget CDN |
| FAISS index | 3,056 productos ¦ Recall@1=100% | — | ✅ Cargado desde GCS |
| Modelos cargados | FashionSigLIP 20.7s ColBERT 22.97s warmup | TF-IDF + LogReg + LFM | ✅ ColBERT=OK FashionSigLIP=OK |

# 4.  Análisis de Costos — Proyecciones Actualizadas

## 4.1  Distribución de costos — Junio 1–8, 2026 (8 días observados)

| Servicio GCP | Costo Jun 1–8 | vs. Mayo | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run (total) | CHF 7.26 | –71% | SKU Instance-based CPU: –CHF 14.09 (–72%) |
| Artifact Registry | CHF 3.79 | +4% | Imágenes históricas — impacto reducido post-eliminación zombies |
| Container Vulnerability Scanning | CHF 0.61 | –70% | Reducción directa de imágenes en AR |
| Cloud Storage | CHF 0.01 | stable | FAISS index GCS (retail-recommendations-449216-visual-index) |
| Secret Manager | (pendiente) | — | No visible en reporte parcial — pendiente auditoría Acción 3 |
| SUBTOTAL observado | CHF 11.67 | –62% | Proyección junio completo: CHF 70.85* |

* La proyección de junio es alta por el efecto de transición: promedia los días costosos (1–6 jun) con los días optimizados (7–30 jun). Ver explicación en sección 4.2.

## 4.2  Por qué la proyección de junio es CHF 70 y no CHF 25

GCP calcula proyecciones extrapolando el costo diario promedio de los días ya transcurridos al mes completo. Con un cambio de configuración a mitad de mes:

| Período | Días | Costo/día aprox. | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Jun 1–6 (config antigua) | 6 días | ~CHF 4.00/día | min-instances=1 + Instance-based todavía activo |
| Jun 7–30 (config nueva) | 24 días | ~CHF 0.80–1.00/día | min=0 + request-based + 16 zombies eliminados |
| Julio 2026 (mes limpio) | 30 días | ~CHF 0.70–0.85/día | Primera factura 100% con nueva configuración |

El número a monitorear NO es la proyección de GCP de junio, sino el costo diario a partir del 10 de junio, que debería estabilizarse en CHF 0.70–1.00/día.

## 4.3  Proyección de costos — Escenarios

| Escenario | Costo/mes | vs. Mayo pico | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayo 2026 (sin optimizaciones) | CHF 120.92 | baseline | Situación inicial — RESUELTA |
| Proyección original post-Acción 1+2+3 | CHF 25–30 | –75% | Estimado en informe 02/06/2026 |
| Julio 2026 (target revisado con zombies) | CHF 20–25 | –79% | Mejor que proyección base — zombies eliminados |
| Go-live + Cloud Scheduler warm-up | CHF 60–65 | –47% | Pendiente implementar (Acción 5 — go-live) |
| Go-live + min-instances=1 justificado | CHF 90–95 | –21% | Solo cuando >50 req/día por 5 días consecutivos |

# 5.  Estado de Todas las Acciones del Plan

| # | Acción | Ahorro/mes | Estado | Evidencia / Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Right-size (1 vCPU) + scale-to-zero (min=0) + request-based billing | CHF 85/mes | ✅ DONE | Logs 00045-bjf validados — ColBERT=OK FashionSigLIP=OK |
| 2A | Eliminación 16 servicios Cloud Run zombies | CHF 3–5/mes (AR+Scanning) | ✅ DONE | CLI verificado: solo 2 servicios activos |
| 2B | Lifecycle policy Artifact Registry (keep last 5 images) | CHF 6–8/mes | ⏳ PENDING | Ejecutar después de eliminación zombies para mayor impacto |
| 3 | Auditoría Secret Manager — destruir versiones obsoletas + caché | CHF 3–5/mes | ⏳ PENDING | ~CHF 9/mes actual — pendiente auditoría semana 1 |
| 4 | LLM migration (reemplazar Claude API con modelo económico) | Variable | 🔵 PLANNED | Claude descartado como fallback. Definir modelo candidato. |
| 5 | Cloud Scheduler warm-up (ping cada 8 min, 8:00–22:00) | –CHF 40–45/mes vs min=1 | 🔵 GO-LIVE | Implementar vía monolito (proxy IAM). CHF 0.50/mes costo. |
| 6 | Reactivar min-instances=1 cuando KPI de tráfico lo justifique | Inversión CHF 85/mes | 🔵 KPI | Umbral: >50 req/día por 5 días consecutivos en embedding-service |

# 6.  Hallazgos Técnicos de la Sesión

## 6.1  Comportamiento del Cold Start con 1 vCPU

El cold start con la nueva configuración (1 vCPU, request-based, CPU boost) fue validado dos veces:

| Componente | Revisión 00044-dmd | Revisión 00045-bjf | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| ColBERT LFM2-350M warmup | 23.41 s | 22.97 s | Consistente — CPU boost efectivo |
| FashionSigLIP ViT-B/16 load | 20.6 s | 20.7 s | Determinístico — cache HuggingFace activo |
| FAISS GCS download (9.0 MB) | ~1.5 s | ~1.7 s | Estable — GCS us-central1 próximo al servicio |
| Startup total observado | ~96 s | ~95 s | Dentro del SLA del warm-up overlay del widget |

## 6.2  FAISS AVX512/AVX2 Fallback

Ambas revisiones muestran el siguiente patrón en logs, que NO es un error:

- FAISS intenta cargar swigfaiss_avx512 → falla (CPU Cloud Run no soporta AVX-512)

- FAISS intenta cargar swigfaiss_avx2 → falla (ídem)

- FAISS carga la versión base → Successfully loaded faiss ✓

El índice opera correctamente. La penalización de rendimiento es marginal para un índice de 9 MB con 3,056 productos.

## 6.3  Nota sobre cpu-throttling heredado (Revisión 00044)

Al hacer el primer update (00044-dmd) desde la consola, la anotación run.googleapis.com/cpu-throttling: false fue heredada de revisiones anteriores sin ser visible en la UI. Esto fue detectado en el audit log del JSON y corregido en el segundo update (00045-bjf) donde la anotación desaparece, confirmando el modo request-based. Lección: siempre verificar el JSON del audit log, no solo la UI de Cloud Run.

# 7.  Próximos Pasos

## Semana actual (9–16 junio 2026)

| # | Tarea | Ahorro esperado | Comando / Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2B | Lifecycle policy Artifact Registry — obtener nombre del repo y aplicar keep-5 | CHF 6–8/mes | gcloud artifacts repositories list --project=retail-recommendations-449216 --location=us-central1 |
| 3 | Auditoría Secret Manager — listar versiones activas y destruir obsoletas | CHF 3–5/mes | gcloud secrets list --project=retail-recommendations-449216 |

## Punto de validación — Factura julio 2026

Julio será el primer mes 100% con la nueva configuración. Los valores esperados:

- Cloud Run total: ~CHF 6–8/mes (vs CHF 87 en mayo)

- Artifact Registry: ~CHF 2–3/mes post-lifecycle-policy

- Container Scanning: ~CHF 0.5/mes post-limpieza

- Secret Manager: ~CHF 5–6/mes post-auditoría

- TOTAL julio esperado: CHF 20–25/mes (target)

## Go-live — Cloud Scheduler warm-up (Acción 5)

Arquitectura recomendada para el warm-up:

- Cloud Scheduler → endpoint público /health/warm-up en el monolito

- Monolito (con IAM token via _fetch_id_token_sync) → /health del embedding-service

- Frecuencia: cada 8 minutos entre 08:00–22:00 hora local (horario comercial)

- Costo del scheduler: ~CHF 0.50/mes. Ahorro vs min-instances=1: ~CHF 40–45/mes

Importante: NO enviar el ping directamente desde Scheduler al embedding-service. El servicio requiere auth IAM y el job de Scheduler necesitaría una SA adicional. La ruta via monolito reutiliza la infraestructura existente.

## KPI para reactivar min-instances=1 (Acción 6)

- Umbral operacional: >50 req/día en embedding-service por 5 días consecutivos

- Alternativa de negocio: >1 venta incremental/semana atribuible a visual search

- Costo de reactivar: +CHF 85/mes — justificado cuando el cold start de ~95s impacte a usuarios reales con alta probabilidad estadística

# 8.  Resumen Ejecutivo de la Sesión

| Logros de la sesión 06–09 junio 2026 | Pendiente completar |
| --- | --- |
| ✅ Right-size: 2→1 vCPU embedding-service ✅ Scale-to-zero: min-instances 1→0 ✅ Billing: Instance-based → Request-based ✅ CPU boost ON — cold start controlado ✅ 16 servicios zombie eliminados ✅ 2 deploys validados con logs limpios ✅ Ahorro confirmado: ~CHF 1,020/año | ⏳ Acción 2B: Lifecycle policy Artifact Registry ⏳ Acción 3: Auditoría Secret Manager 🔵 Acción 4: Migración LLM (modelo a definir) 🔵 Acción 5: Cloud Scheduler warm-up (go-live) 🔵 Validación factura julio 2026 (target CHF 20–25) |

Retail Recommender System v2.1.0  ·  Optimización GCP FinOps  ·  Actualizado: 09/06/2026  ·  retail-recommendations-449216 / us-central1